Администрация муниципального  района

“Хвастовичский  район”  Калужской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2025 года                                                                                             № 51

О  подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципальных образований  МР "Хвастовичский район": СП «Деревня Авдеевка», СП «Село Бояновичи», СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино", СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи",  СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье»,  СП «Село Слобода», СП «Деревня Стайки», СП «Село Хвастовичи» , СП «Поселок Еленский», утвержденные решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район» от 07.10.2016 г. № 74 ( в редакции 10.02.2023г. № 173)

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области  Уставом  МР «Хвастовичский район», администрация МР «Хвастовичский район»

постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципальных образований МР "Хвастовичский район": СП «Деревня Авдеевка», СП «Село Бояновичи», СП "Село Колодяссы", СП "Село Воткино",СП "Село Красное", СП "Село Кудрявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня Нехочи",  СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье», СП «Село Слобода» , СП «Деревня Стайки», СП «Село Хвастовичи» , СП «Поселок Еленский»,   утвержденные решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район»  от 07.10.2016 г. №74 ( в редакции от  10.02.2023 г. № 173)  (далее - проект изменений в Правила).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила  в районной газете  «Родной край»  и разместить на официальном сайте  муниципального района «Хвастовичский район» в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Хвастовичский район» В.С. Богачёва.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его обнародования.

Глава администрации

МР «Хвастовичский район»                                                 С.Е. Веденкин

Приложение к постановлению

администрации МР «Хвастовичский район»

от 24.02..2025г. № 51

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила

| N п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и размещения его на официальном сайте МР «Хвастовичский район» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта изменений в Правила | Не более 5 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 3 | Разработка проекта изменений в Правила | Не более 5 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 4 | Проверка проекта изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схемам территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | В течение 5 дней со дня получения проекта | Администрация МР «Хвастовичский район» в лице отдела экономики, имущества и архитектуры |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила главе МР "Хвастовичский район" или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку | По окончании проверки | Администрация МР "Хвастовичский район" |
| 6 | Устранение замечаний | Не более 2 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 7 | Повторное принятие решения о направлении проекта изменений в Правила Главе МР "Хвастовичский район" | По окончании проверки | Администрации МР "Хвастовичский район" |
| 8 | Принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта изменений в Правила | Глава МР "Хвастовичский район" |
| 9 | Опубликование решения о назначении публичных слушаний | Не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области |
| 10 | Опубликование проекта изменений в Правила | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР «Хвастовичский район» Калужской области |
| 11 | Размещение на официальном сайте МР «Хвастовичский район» решения о назначении публичных слушаний | В день принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила | Не более 1 месяца с момента оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 13 | Подготовка протокола публичных слушаний | В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 14 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней со дня со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 15 | Опубликование и размещение на официальном сайте МР «Хвастовичский район» заключения о результатах публичных слушаний | В течение 5 дней со дня подготовка заключения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 16 | Представление проекта изменений в Правила Главе администрации МР "Хвастовичский район" | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МР "Хвастовичский район" Калужской области |
| 17 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения в представительный орган МР "Хвастовичский район" или об отклонении проекта изменений в Правила и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта изменений в Правила | Глава администрации МР "Хвастовичский район" |
| 18 | Рассмотрение и утверждение изменений в Правила | Не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием | Представительный орган МР "Хвастовичский район" |
| 19 | Опубликование решения о внесении изменений в Правила в установленном порядке | После принятия решения | Представительный орган МР "Хвастовичский район" |